## Slide 1
파프리카

## Slide 2
목차
프로젝트 소개
공정표 소개
적용기술 소개
파트구성
업무정의서 설명
프로젝트 시연
트러블 슈팅
프로젝트 후기

## Slide 3
1. 프로젝트 소개

## Slide 4
프로젝트 소개
선정이유
Final Porject R? K?
ERP시스템구현?

## Slide 5
2. 공정표 소개

## Slide 6
공정표 소개
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 5월 |  |  |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
 |  |  |  |  |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 계획 및 요구사항분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | 주제 선정 | 사람 이름 | 21년 5월 25일 | 21년 5월 27일 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1.1 | 요구사항정의서 작성 | 사람 이름 | 21년 5월 28일 | 21년 6월 1일 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1.2 | 요구사항명세서 작성 | 사람 이름 | 21년 5월 31일 | 21년 6월 6일 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | 공정표 작성 | 사람 이름 | 21년 5월 28일 | 21년 5월 30일 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | 개발환경구축 | 사람 이름 | 21년 5월 30일 | 21년 5월 31일 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1차 발표 7월 2일 전후 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2차 발표 7월 16일 전후 |  |  |  |  |  |  | 3차 발표 7월 23일 전후 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | UI정의서(플로우차트) 작성 | 사람 이름 | 21년 5월 30일 | 21년 6월 2일 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | ERD 작성 DB 설계 | 사람 이름 | 21년 6월 2일 | 21년 6월 9일 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | 클래스 설계 | 사람 이름 | 21년 6월 2일 | 21년 6월 9일 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 개발(웹) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Back-End 개발(POJO) | 사람 이름 | 21년 6월 10일 | 21년 6월 28일 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2.1 | Back-End 이관작업(spring) | 사람 이름 | 21년 6월 29일 | 21년 7월 2일 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.2.2 | DML -> 프로시저 이관 | 사람 이름 | 21년 6월 29일 | 21년 7월 4일 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3 | Front-End 개발 | 사람 이름 | 21년 6월 10일 | 21년 6월 28일 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.3.1 | Front-End 이관작업(React) |  | 21년 6월 22일 | 21년 6월 28일 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.4 | 추가 기능 구현 |  | 21년 7월 9일 | 21년 7월 15일 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 개발(앱) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | UI 화면 설계 | 사람 이름 | 21년 6월 29일 | 21년 7월 2일 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2 | 앱 구현 | 사람 이름 | 21년 7월 4일 | 21년 7월 14일 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
3. 적용기술 소개

## Slide 8
적용기술 소개
Back-End
Tool
Front-End

## Slide 9
4. 파트구성

## Slide 10
파트구성
Front Leader
UI 목업
요구 명세서
UI mapping
오세현
PL
Back Leader
ERD, 프로시저 제작
JAVA DB 연동
노상문
PL
프로젝트 총괄
DB, ERD, 프로시저 제작
컨트롤러 코딩
유성열
PM

## Slide 11
파트구성
Back Crew
ERD, 프로시저 제작
최진규
CREW
Front Crew
페이지 구현
박정호
CREW
Back Crew
ERD, 프로시저 제작
요구 명세서
장해리
CREW
Front Crew
페이지 구현
강찬영
CREW

## Slide 12
5. 업무정의서 설명

## Slide 13
업무정의서 설명-기본 기능, 종합정보조회
대메뉴 | 서비스 메뉴/ jspname | 기본 흐름 (Basic Flow) | 대안흐름 (Alternative Flow) | 예외 흐름 (Exception Flow) | 화면 설계 | 
 |  |  |  |  | 웹(Web) | 앱(Mobile)
기본기능 | 로그인 / pageContent | 1. 학번을 입력한다. 2. 비밀번호를 입력한다. 3. 로그인 버튼을 누른다. 4. 로그인이 된다. |  | 1. 학번을 잘못 입력한 경우 '학번 또는 비밀번호가 잘못되었습니다.' 팝업창을 출력한다. 2. 비밀번호를 잘못 입력한 경우 '학번 또는 비밀번호가 잘못되었습니다. 팝업창을 출력한다. 3. 학번란에 문자가 들어갈시 '문자는 입력할 수 없습니다.' 팝업창을 출력한다. |  | 
 | 비밀번호찾기 | 1. 학번을 입력한다. 2. 이름을 입력한다. 3. 이메일을 입력한다. 4. '비밀번호 찾기' 버튼을 누른다. 5. 이메일로 본인의 비밀번호가 전송된다. |  | 1. 학번을 잘못 입력한 경우 '입력된 내용에 해당되는 학생정보가 없습니다 다시확인해주세요'가 출력된다. 2. 비밀번호를 잘못 입력한 경우 '입력된 내용에 해당되는 학생정보가 없습니다 다시확인해주세요'가 출력된다. 3. 이메일을 잘못 입력한 경우 '입력된 내용에 해당되는 학생정보가 없습니다 다시확인해주세요'가 출력된다. 4. 학번란에 문자가 들어갈시 '문자는 입력할 수 없습니다.' 팝업창을 출력한다. |  | 
종합정보조회 | 신상정보조회 / pageContent | 1. 메인탭에서 '종합정보조회' 버튼을 누른다. 2. 종합정보조회 창에서 신상정보를 조회한다. | 로그인한 학생의 학번으로 학생테이블 SELECT |  |  | 
 | 신상정보수정 / pageContent | 1. 메인탭에서 '종합정보조회' 버튼을 누른다. 2. '종합정보조회' 창의 '기본정보' 탭에서 '수정하기' 버튼을 누른다. 3. 본인 탭의 영문성명, 연락처, 보호자 탭의 이름, 연락처를 수정할 수 있게 바뀐다. 4. 정보를 수정하고 '확인'버튼을 누른다. 5. '저장되었습니다.' 팝업창이 출력된다. | 수정 버튼은 UI에서 이벤트처리, 확인 버튼은 UPDATE | 1. 수정된 내용이 없을 경우 '수정을 한후 수정버튼을 눌러주세요'가 출력된다. |  | 
 | 학적변동 | 1. 메인탭에서 '종합정보조회' 버튼을 누른다. 2. '종합정보조회' 창에서 '학적변동' 탭을 누른다. 3. 입학, 휴학, 제적, 졸업 정보 등을 조회한다. | 학적변동정보 SELECT School Register Record |  |  | 
 | 수강목록조회 | 1. 메인탭에서 '종합정보조회' 버튼을 누른다. 2. '수강목록조회' 버튼을 누른다. 컬럼) 순번, 년도, 학기, 교과목, 학점 ,개설학과, 대상학년, 시간표, 교수, 이수구분, 재수강여부 3. 기본 탭에 이번 학기 수강과목정보를 조회한다. 4. 콤보박스로 연도와 학기를 누르면 해당학기 수강과목정보를 조회한다. | 콤보박스마다 SELECT |  |  | 
 | 수강성적조회 | 1. 메인탭에서 '종합정보조회' 버튼을 누른다. 2. '수강성적조회' 버튼을 누른다. 3. 현재까지 수강한 강의들에 대한 정보와 학점을 조회된다. 기본컬럼) 학기, 평점평균, 백분위, 신청학점, 취득학점,, F, 4. 해당학기를 클릭하면 우측에 교과목별 성적 상세조회를 한다. 컬럼) 번호, 과목코드, 과목명, 이수구분, 학점, 평점, 등급, 삭제여부, 재이수여부, 재이수학기 비고) 성적 탭 최하단에는 이수구분별 취득학점 및 평점평균 탭이 있음 | 과목, 학생, 성적 테이블 join SELECT |  |  | 0

## Slide 14
대메뉴 | 서비스 메뉴 / jspname | 기본 흐름 (Basic Flow) | 대안흐름 (Alternative Flow) | 예외 흐름 (Exception Flow) | 화면 설계 | 
 |  |  |  |  | 웹(Web) | 앱(Mobile)
강좌조회 | 개설강좌조회 | 1. 메인탭의 '강좌조회'에서 '개설강좌조회' 버튼을 누른다. 검색조건) 개설년도(고정), 개설학기(고정), 대학, 학부, 학과, 개설학년, 요일/시간, 과목명(텍스트필드), 이수구분 2. 검색조건으로 개설강좌를 조회한다. 조회결과) 순번, 과목코드, 과목명, 이러닝여부, 이수구분, 학점, 개설학과, 대상학년, 시간표, 교수명 | 페이지 들어왔을시 자동 전체조회 |  |  | 
 | 커리큘럼조회 | 1. 메인탭의 '강좌조회'에서 '커리큘럼조회' 버튼을 누른다. 컬럼) 입학년도(콤보박스), 소속과는 자동으로 SELECT해준다. 2. 컬럼에 학년, 학기, 과목코드, 이수구분, 교과목명, 학점, 비고가 조회된다. |  |  |  | 
등록금 조회 | 등록금납입 확인서 | 1. 메인탭에서 '등록금납입증명서' 버튼을 누른다. 2. 조회를 원하는 년도를 선택한다. 3. 조회버튼을 누른다. 4. 말린 pdf가 다이얼로그 형식으로 출력된다. 5. 등록금 고지서가 조회된다. | TUITION SELECT |  |  | 
시간표 시스템 | 시간표조회 | 1. 로그인을 하여 메인 프레임으로 이동한다. 2. 메인 프레임에 현재 학기의 시간표의 데이터가 출력된다. 3. 시간표 우측에 자유메모란이 존재한다. 4. 메모는 작성시 실시간으로 저장된다. | 시간표 SELECT | 1. 불러올 데이터가 없는 경우 빈 시간표의 표만 출력된다. |  | 
업무정의서 설명-강좌 조회 등

## Slide 15
대메뉴 | 서비스 메뉴/ jspname | 기본 흐름 (Basic Flow) | 대안흐름 (Alternative Flow) | 예외 흐름 (Exception Flow) | 화면 설계 | 
 |  |  |  |  | 웹(Web) | 앱(Mobile)
인터넷 강의 | 강좌조회 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 현재 수강하고 있는 강좌가 대시보드 형식으로 조회된다. | 강좌 Course |  |  | 
 | 강의조회 | 1. 조회된 강좌 리스트에서 강좌를 선택한다. 2. 강좌에 해당하는 강의가 출력이 된다. | 강의 Lecture로 통일 getLectureList() 강좌자료 다운로드도 같이 |  |  | 
 | 강의시청 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 원하는 강좌를 선택한다. 3. 선택한 강좌에 해당하는 강의목록이 출력이 된다. 4. 시청하고자하는 강의를 클릭한다. 5. 선택한 회차의 강의를 시청한다. | getLectureDetail() |  |  | 
 | 강좌자료다운로드 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 원하는 강좌를 선택한다. 3. 상단에 강의자료 링크를 클릭한다. 4. 파일이 다운된다. | 강좌자료 SELECT |  |  | 
 | 과제 제출 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 과제 제출을 원하는 강좌를 선택한다. 3. 선택한 강좌에 해당하는 강의목록이 출력이 된다. 4. 과제 제출을 원하는 강의를 클릭한다. 5. 과제 제출 버튼을 클릭하여 파일을 첨부하고 '과제 제출' 버튼을 누른다. 6. '제출이 완료되었습니다.' 팝업창을 출력한다. | 과제 제출의 경우 강의와 분리된 페이지로 있었으면 좋겠다는 의견 강의시청 페이지에서 INSERT 다시 제출 시 UPDATE |  |  | 
 | 시험 응시 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 시험 응시를 원하는 강좌를 선택한다. 3. 강의 목록 최상단의 시험응시하기 버튼을 누른다. 4. 객관식 문제의 정답을 체크 박스로 체크한다. 5. 주관식 문제의 정답은 파일 첨부를 한다. 6. 응시가 완료되면 완료 버튼을 누른다. | 시험 응시 INSERT 파일첨부 | 1. 시험 응시 기간이 아닐때 시험 응시 버튼을 누를시, '시험 응시 기간이 아닙니다.' 라는 팝업을 출력한다. |  | 
 | 피드백 보내기 | 1. 메인탭에서 '인터넷 강의' 버튼을 누른다. 2. 피드백 보내기를 원하는 강좌를 선택한다. 3. 피드백 보내기를 원하는 강의를 클릭한다. 3. 최상단에 있는 피드백 버튼을 누른다. 4. 피드백 제목/ 피드백 내용을 작성하여 전송할 수 있다. | 피드백 INSERT 보낸 피드백에 대한 열람이 아직 없음 추후 고려 |  |  | 
업무정의서 설명-인터넷 강의

## Slide 16
6. 프로젝트 시연

## Slide 17
7. 트러블 슈팅

## Slide 18
트러블 슈팅
트러블 슈팅 사진

## Slide 19
8. 프로젝트 후기

## Slide 20
프로젝트 후기
프로젝트 후기

## Slide 22
Thank You